附件1：

问题清单

- 1.克拉玛依区吃吃看早餐总店违规将店内外装修、门头招牌拆除等高处危险作业，发包给无合法资质、无安全生产条件的个人承揽施工，源头管控失守。

- 2.商户自身安全管理能力薄弱，未配备专职现场安全监护人，高处作业全过程无安全监督、无现场协调、无风险管控。

- 3.开展门头拆除危险作业前，未编制专项施工方案、未落实安全防护措施、未开展安全技术交底，盲目组织施工。

- 4.现场安全管理缺位，作业人员未按规定佩戴安全带、安全帽等防护用品，违规站在简易脚手架上冒险高空作业，直接引发坠落事故。